|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | Startdatum | Enddatum | Dauer (Stunden) | Beschreibung |
| 1.Planen | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 3 | Anforderungen sammeln, Projektziele definieren und Zeitplan erstellen. |
| 2.Entwickeln | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 6 | Umsetzung der Website: Design, Programmierung und Integration der Inhalte. |
| 3.Testen | 22.11.2024 | 23.11.2024 | 4 | Überprüfung der Funktionen: Responsivität, Formularvalidierung, Feedbackrunde. |
| 4.Abgeben | 24.11.2024 | 25.11.2024 | 2 | Letzte Optimierungen, Übergabe und Präsentation der Website. |